44/2016. (IV.7). Kt. határozat melléklete

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési terve

| A közbeszerzés tárgya és mennyisége | CPV kód | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárási típus | Időbeli ütemezés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja | szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama |
| I. Árubeszerzés |  |  |  |  |  |
| Intézményi berendezés (AURA) |  | nemzeti értékhatárt elérő | nyílt | 2016. június | 2016. július |
| II. Építési beruházás |  |  |  |  |  |
| útépítés |  | Nemzeti értékhatárt elérő | nyílt | 2016. június | 2016. július |
| Építési beruházás (tornaterem építése, Nemzeti Sportközponttal együttes ajánlatkérő, NSK bonyolító) |  | nemzeti értékhatárt elérő | nyílt | 2016. augusztus | 2016. szeptember |
| Építési beruházás (Intézményi épület felújítása, AURA belső) |  | Nemzeti értékhatárt elérő | nyílt | 2016. augusztus | 2016. szeptember |
| Építési beruházás (Intézményi épület építése, bölcsőde) |  | Nemzeti értékhatárt elérő | nyílt | 2016. július | 2016. szeptember |
| útfelújítás |  | Nemzeti értékhatárt elérő | nyílt | 2016. május | 2016. október |
| Építési beruházás (szennyvíztisztító fejlesztése, csatorna építés) |  | Közösségi értékhatárt elérő | nyílt | 2016. május | 2016. december |
| III. Szolgáltatás-megrendelés |  |  |  |  |  |
| tervezés (szennyvíztisztító bővítése, csatorna) |  | Nemzeti értékhatárt elérő | nyílt | 2016. március | 2016. október |
| tervezés (bölcsőde épület) |  | Nemzeti értékhatárt elérő | nyílt | 2016. június | 2016. július |
| hulladékgazdálkodó kiválasztása |  | Nemzeti értékhatárt elérő | nyílt | 2016. szeptember | 2016. november |
| iskolai közétkeztetési szolgáltató kiválasztása |  | Nemzeti értékhatárt elérő | nyílt | 2016. július | 2016. augusztus |